ARCHITECTURE PRODUIT & TECHNIQUE COMPLÈTE

Version Finale — V3.0

Marketplace Décoration Bénin

Infrastructure de structuration du marché informel de l'aménagement intérieur

Document de référence Produit · UX · Technique · Business

Mai 2026

# BLOC 1 — VISION & STRATÉGIE

## 1.1 Positionnement central

La plateforme n'est pas une marketplace de décoration classique. C'est une infrastructure numérique destinée à structurer un marché informel africain de l'aménagement intérieur, du mobilier et de la décoration.

Ce que la plateforme N'EST PAS :

- Une marketplace de produits décoratifs

- Un site de mise en relation simple

- Un catalogue de produits

- Un annuaire de designers

Ce que la plateforme EST :

- Une infrastructure de structuration d'un marché informel

- Un système de confiance dans un environnement sans standard

- Un outil de professionnalisation des créateurs locaux

- Une plateforme de transformation de l'intention en projet exécuté

Les quatre piliers fondateurs :

- Produits décoratifs — artisans et maisons de décoration

- Services designers — conseil, accompagnement, direction artistique

- Inspirations visuelles — contenu éditorial convertissant en actes d'achat

- Mise en relation et exécution — du brief à la livraison tracée et évaluée

## 1.2 Mission, Vision, Valeurs

Mission

Structurer l'accès à l'aménagement intérieur local en connectant clients, designers et créateurs à travers une expérience fiable, inspirante et accessible.

Vision

Faire émerger une nouvelle manière de concevoir les espaces de vie africains, où les créateurs locaux deviennent des acteurs centraux de l'aménagement intérieur contemporain.

Valeurs

- Authenticité — valoriser le savoir-faire local, l'artisanat réel, les matières naturelles

- Confiance — construire des mécanismes de sécurité là où ils n'existent pas

- Créativité — inspirer, pas seulement vendre

- Accessibilité — premium sans exclusion, adapté aux réalités économiques locales

- Valorisation locale — les créateurs béninois comme référence, pas comme alternative

## 1.3 Problème structurel résolu

| Dimension | AVANT la plateforme | APRÈS la plateforme |
| --- | --- | --- |
| Découverte | Hasard et bouche-à-oreille uniquement | Catalogue structuré, scènes inspirantes, recherche intelligente |
| Confiance | Relation personnelle fragile, aucune garantie | KYC, niveaux certifiés, séquestre, fonds garantie |
| Exécution | Gestion informelle, pas de suivi | Brief guidé, workflow tracé, livraison documentée |
| Paiement | Cash informel, risque de disparition | Mobile Money séquestré, déblocage conditionné livraison |
| Réputation | Non mesurable, non transférable | Notes authentiques, niveaux progressifs, badges vérifiés |
| Litiges | Aucun recours | Arbitrage professionnel, fonds garantie activable |

## 1.4 Proposition de valeur par cible

Pour le client final

- Découverte inspirante d'ambiances complètes (scènes + hotspots)

- Accès à des créateurs locaux vérifiés impossibles à trouver autrement

- Sécurité financière totale (séquestre + fonds de garantie)

- Transformation d'une idée floue en projet structuré et exécuté

- Recours formalisé en cas de problème

Pour l'artisan

- Vitrine digitale professionnelle accessible sans compétences techniques

- Flux de demandes structurées et continues sans dépendre du réseau

- Avances de trésorerie progressives selon fiabilité démontrée

- Réputation mesurable, défendable, accumulée dans le temps

- Outils de gestion simplifiés adaptés à la réalité mobile africaine

Pour le designer

- Projets qualifiés avec intention d'achat exprimée dès le départ

- Portfolio valorisé avec de vrais projets documentés avant/après

- Sécurité de paiement garantie par séquestre

- Outils de collaboration client intégrés (messagerie + Meet + livrables PDF)

- Visibilité sur un marché inexploité

Pour la maison de décoration

- Canal digital structuré pour catalogue large

- Page marque complète avec univers esthétique

- Accès B2B Phase 3 (hôtels, bureaux, restaurants)

- Gestion multi-utilisateurs avec rôles différenciés

## 1.5 Modèle économique complet

Revenus récurrents — Abonnements prestataires

| Plan | Cible | Tarif/mois | Avantages clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Artisan Gratuit | Artisan | 0 FCFA | 3 produits max, profil basique, résultats standard |
| Artisan Pro | Artisan | 5 000 FCFA | Produits illimités, priorité +15%, badge Pro, stats |
| Boutique | Maison déco | 15 000 FCFA | Page marque, 20 produits max, messagerie client |
| Boutique Pro | Maison déco | 35 000 FCFA | Catalogue illimité, B2B, badge, 3 utilisateurs |
| Designer Essentiel | Designer | 10 000 FCFA | Profil complet, 5 projets portfolio, accès briefs |
| Designer Pro | Designer | 25 000 FCFA | Portfolio illimité, priorité +20%, badge, B2B, stats |
| Designer Signature | Designer | 45 000 FCFA | Tout Pro + édito homepage + newsletter + supervision terrain Phase 3 |

Revenus variables — Transactions

- Commission ventes produits : 10% fixe sur toutes les ventes artisans et maisons de décoration

- Fonds de garantie : 1,5% de chaque transaction (cumulé sur compte sécurisé)

- Services pro Phase 2 : shooting photos produits, rédaction SEO descriptions (forfaits)

- Profils sponsorisés Phase 2 : boost visibilité payant (7j ou 30j)

- Partenariats B2B Phase 3 : projets hôtellerie/bureaux (honoraires négociés)

Zéro commission sur les designers

Les honoraires des designers ne font l'objet d'aucune commission. Le modèle designer est 100% abonnement. Ce choix préserve l'indépendance tarifaire du designer et la confiance de la relation client-designer.

Règle livraison

- Commande < 50 000 FCFA : livraison gratuite — la commission 10% absorbe les coûts logistiques

- Commande ≥ 50 000 FCFA : frais selon poids et zone (2 500 à 8 000 FCFA), reversés au livreur

Stratégie acquisition temporelle

| Période | Statut | Accès | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 1-3 | Gratuit total | Toutes fonctionnalités sans limite | Onboarding massif sans friction |
| Mois 4-6 | Essai 30 jours | Identique gratuit, puis limitations | Découverte valeur abonnements |
| Mois 7+ | Payant obligatoire | Artisan Gratuit maintenu (3 produits) | Monétisation stable |

## 1.6 Analyse concurrentielle

| Acteur | Type | Présence | Limites vs notre plateforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumia | Marketplace généraliste | Bénin + Afrique | Pas de spécialisation déco, pas de designers, pas de briefs |
| Instagram/WhatsApp | Réseau social informel | Massif | Aucune sécurité, paiement informel, pas de structuration |
| Houzz | Marketplace déco internationale | Hors Afrique | Non adapté contexte africain, pas Mobile Money, artisans inexistants |
| Pinterest | Inspiration pure | Mondial | Aucune conversion directe, pas de prestataires locaux |
| Artisans locaux directs | Marché informel | Local Bénin | Pas de plateforme, pas de confiance structurée, invisibles |

Avantage concurrentiel défendable :

- Seule plateforme béninoise spécialisée aménagement intérieur

- Séquestre Mobile Money natif (infrastructure locale)

- Système confiance progessif N1→N4 (moat réputationnel non copiable)

- Scènes hotspots Shop the Look (différenciateur UX fort)

- Module designer structuré pour contexte africain

## 1.7 Identité de marque

| Dimension | Définition |
| --- | --- |
| Territoire | L'intérieur pensé localement |
| Personnalité | Inspirante · Complice · Chaleureuse · Structurée · Accessible · Contemporaine |
| Ton | Humain, visuel, descriptif, immersif, conversationnel maîtrisé |
| Ce qu'on évite | Jargon design élitiste, ton vendeur agressif, sophistication froide, excès de familiarité |
| Ocre | #BF793B — chaleur, terre, artisanat |
| Rouge brique | #A6442E — ancrage, confiance, premium |
| Vert nature | #548C45 — croissance, validation, confiance |
| Fond crème | #F5F0E8 — douceur, espace, respiration |
| Typographie | Mélange élégance + lisibilité mobile. Editorial chaleureux. Hiérarchie forte. |

# BLOC 2 — UTILISATEURS & RÔLES

## 2.1 Matrice des rôles et permissions

| Action | Client | Artisan | Designer | Maison déco | Transporteur | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcourir catalogue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Acheter produit | ✓ | — | — | — | — | — |
| Soumettre brief | ✓ | — | — | — | — | — |
| Publier produits | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Répondre brief artisan | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Proposer service designer | — | — | ✓ | — | — | — |
| Upload livrable PDF | — | — | ✓ | — | — | — |
| Livraison 3 temps photos | ✓ (T3) | ✓ (T1) | — | ✓ (T1) | ✓ (T2) | — |
| Retrait wallet | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Valider KYC | — | — | — | — | — | ✓ |
| Modérer messages | — | — | — | — | — | ✓ |
| Arbitrer litiges | — | — | — | — | — | ✓ |
| Gérer scènes inspiration | — | — | — | — | — | ✓ |
| Créer collections éditoriales | — | — | — | — | — | ✓ |

## 2.2 Profil — Client

- Inscription légère : email + téléphone, pas de KYC obligatoire

- Profil public minimal : prénom, ville (optionnel)

- Historique commandes, briefs, projets en cours

- Favoris produits et scènes

- Tableaux d'inspiration personnels Phase 2

- Compteur 'litiges abusifs' si abus répétés détectés

- Client B2B Phase 3 : compte entreprise, facturation, accès projets multi-lots

## 2.3 Profil — Artisan individuel

Données KYC obligatoires

- Selfie temps réel (détection vivacité, anti-screenshot)

- Pièce d'identité recto-verso (CNI, passeport, carte électeur)

- Validation admin manuelle 24-48h

Profil public

- Photo atelier ou en situation de travail

- Nom complet, ville, quartier

- Spécialités max 3 tags (Menuiserie, Tapisserie, Ferronnerie, Poterie, Tissage, Céramique...)

- Bio 300 caractères : parcours, savoir-faire, inspiration

- Portfolio galerie : 10 photos max de créations passées (non liées au catalogue)

- Badge niveau confiance : Vérifié / Confirmé / Expert / Certifié Plateforme

- Note moyenne + nombre d'avis vérifiés post-livraison

- Temps de réponse moyen affiché

- Taux de livraison dans les délais

- Nombre de projets réalisés

Dashboard privé

- Kanban projets en cours (4 colonnes : En attente paiement / En production / Expédié / Livré)

- Briefs disponibles correspondant au profil

- Wallet : solde, historique mouvements, bouton retrait

- Catalogue : gestion produits, stocks, prix

- Stats : vues profil, taux conversion, revenus mensuels

- Progression niveau confiance : barre visuelle, critères restants

## 2.4 Profil — Designer d'intérieur

Données KYC obligatoires

- Selfie + pièce d'identité (même processus artisan)

- Validation admin 24-48h

Profil public

- Photo professionnelle + bannière ambiance 1920x400px

- Nom, ville, zone géographique couverte

- Accroche positionnement 150 caractères max

- Styles maîtrisés : 3 à 5 tags (Minimaliste, Africain contemporain, Scandinave, Industriel, Bohème...)

- Services proposés avec tarification indicative par service

- Portfolio projets réalisés : minimum 3 pour activation profil

- Formation et certifications (optionnel)

- Processus de travail expliqué (étapes de collaboration)

- Zone géographique couverte

- Avis clients vérifiés post-projet

- Moodboards publiés alimentant la page Inspiration

Structure d'un projet portfolio

- Titre + type de pièce aménagée

- Photos AVANT : état initial de l'espace (minimum 2)

- Photos APRÈS : résultat final réalisé (minimum 3)

- Description du défi résolu (200 caractères min)

- Budget indicatif du projet

- Durée de réalisation

- Tags styles appliqués

- Produits et artisans impliqués si applicable

Dashboard privé

- Projets en cours : statuts, briefs reçus, livrables à soumettre

- Messagerie + accès génération liens Google Meet

- Wallet : solde, historique, retraits

- Stats : vues profil, projets complétés, revenus, notes

- Gestion abonnement

## 2.5 Profil — Maison de décoration

Entité hybride : marque + vendeur + univers esthétique

- Logo haute résolution + bannière 1920x400px

- Description étendue 500 caractères : histoire, positionnement, valeurs

- Storytelling de marque : fondateurs, fabrication, sourcing, engagements

- Catalogue structuré par catégories internes

- Collections thématiques propres ('Style Contemporain Africain', 'Bohème Naturel'...)

- Réalisations : projets équipés avec leurs produits identifiés

- Inspirations branded : scènes créées avec leurs propres produits en situation

- Horaires et adresses showrooms physiques si applicables

- Équipe : photos + noms gérants et conseillers

- Multi-utilisateurs : jusqu'à 3 comptes internes (plan Boutique Pro)

- Accès B2B Phase 3 : projets hôtellerie, bureaux, restaurants

## 2.6 Profil — Transporteur partenaire

Rôle et périmètre

Le transporteur est un acteur partenaire, pas un employé. Il s'inscrit sur la plateforme, passe par un KYC simplifié et reçoit des missions de livraison assignées automatiquement selon disponibilité et zone.

KYC transporteur

- Photo selfie + pièce d'identité

- Photo véhicule (moto, voiture, camionnette)

- Zone de couverture déclarée (villes, quartiers)

- Validation admin 24-48h

Capacités

- Recevoir missions de livraison avec détails commande

- Uploader photo T2 (produit chargé dans véhicule)

- Confirmer remise client (déclenche notification client pour T3)

- Signaler problème livraison (colis endommagé, client absent, adresse incorrecte)

- Consulter historique missions et gains

- Retirer gains via Mobile Money

Rémunération

- Frais livraison reversés intégralement (commandes ≥ 50 000 FCFA)

- Frais négociés selon zone et type de colis (2 500 à 8 000 FCFA)

- Versement dans wallet plateforme, retrait Mobile Money

## 2.7 Profil — Administrateur plateforme

Capacités complètes

- Validation KYC : queue prestataires en attente, approbation/rejet motivé

- Modération messages : review flags anti-contournement, décisions graduées

- Arbitrage litiges : accès dossier complet, décision motivée, exécution automatique

- Gestion scènes : curation, création hotspots, publication, ordre homepage

- Gestion collections éditoriales : création, produits associés, dates

- Certification N4 : review demandes, validation terrain, approbation/refus

- Dashboard KPIs temps réel : GMV, MRR, projets, litiges, churn

- Gestion utilisateurs : suspension, réactivation, blacklist

- Exports CSV données brutes pour analyses

# BLOC 3 — PARCOURS UTILISATEURS COMPLETS

## 3.1 Parcours Client — Achat direct produit

- Homepage : carousel scènes inspirations ou accès direct catalogue

- Découverte produit : via scène hotspot, recherche, catégorie, ou recommandation

- Fiche produit : galerie, variantes, dimensions, entretien, avis, artisan

- Sélection variante matière/couleur + vérification stock

- CTA 'Acheter maintenant' → récapitulatif : prix, frais livraison, total

- Choix opérateur Mobile Money (Orange / MTN / Moov)

- Redirection checkout Fedapay → validation USSD téléphone

- Confirmation paiement → séquestre activé → notification artisan

- Suivi production via dashboard 'Mes commandes' + notifications push

- Notification 'Livraison imminente' → upload photo T3 par client à réception

- Client valide satisfaction OU ouvre litige (7 jours)

- Auto-validation J+5 si inaction → solde artisan débloqué

- Avis obligatoire (note 1-5) avant accès prochain achat

## 3.2 Parcours Client — Brief artisan (commande personnalisée)

- Inspiration via scène ou fiche produit → CTA 'Ajouter à mon brief'

- Formulaire brief guidé 6 étapes :

  - Étape 1 — Type demande : 4 cartes visuelles (Mobilier, Décoration, Aménagement, Autre)

  - Étape 2 — Contexte : pièce (dropdown), style (galerie 8 photos multi-sélection)

  - Étape 3 — Budget : slider double min-max FCFA, suggestions par catégorie

  - Étape 4 — Description : textarea 50-1000 chars, placeholder contextuel intelligent

  - Étape 5 — Références visuelles : upload 0-5 photos inspiration

  - Étape 6 — Délai : 3 options (Pas urgent / Moyen / Urgent) + warning si urgent

- Soumission → matching 5-15 artisans qualifiés notifiés (catégorie, zone, N2+, note ≥4.0)

- Dashboard 'Mes briefs' : suivi propositions reçues, compteur, countdown 48h

- Consultation propositions : prix, délai, description, images artisan

- Négociation possible : max 2 allers-retours, refus automatique au 3e

- Sélection proposition → paiement séquestré → projet créé

- Suivi production → livraison 3 temps → validation → avis

## 3.3 Parcours Client — Projet designer

- Entrée section 'Designers' → galerie profils filtrables

- Filtres disponibles : style, zone géographique, type de service, budget indicatif

- Consultation profil designer choisi : portfolio avant/après, services, avis, processus

- CTA 'Démarrer mon projet' → formulaire brief service :

  - Type de service souhaité (dropdown : consultation, coaching, aménagement, DA, événement)

  - Pièce concernée + surface approximative

  - Styles de référence (galerie multi-sélection)

  - Photos d'inspiration uploadées (0-5)

  - Budget indicatif + délai souhaité

  - Description libre min 50 chars

- Brief transmis uniquement au designer sélectionné

- Échange messagerie sécurisée (anti-contournement actif)

- Appel optionnel : bouton 'Planifier un appel' → lien Google Meet généré dans messagerie

- Designer envoie proposition formelle : description livrable + prix + délai

- Client valide → paiement 100% séquestré → designer notifié pour démarrer

- Designer travaille → uploade livrable PDF dans espace projet

- Client notifié → télécharge → consulte → 'Confirmer réception'

- Déblocage paiement immédiat OU auto-validation J+5

- Avis obligatoire post-projet

## 3.4 Parcours Artisan — Onboarding complet

- Inscription : email + téléphone vérifiés (SMS code 6 chiffres TTL 5min)

- Sélection rôle 'Artisan' → KYC déclenché

- Upload selfie temps réel (détection vivacité)

- Upload pièce d'identité recto-verso

- Attente validation admin 24-48h

- Notification approbation → badge 'Vérifié' activé → N1 automatique

- Dashboard onboarding : checklist progression (Profil, Produits, Premier brief...)

- Complétion profil : spécialités, bio, portfolio photos

- Ajout premiers produits catalogue (formulaire mobile-optimized)

- Sélection plan abonnement (ou période gratuite mois 1-3)

## 3.5 Parcours Artisan — Gestion quotidienne

- Réception notification brief matching → consultation brief complet

- Envoi proposition formelle (prix, délai, description min 100 chars)

- Échanges messagerie client (négociation max 2 AR)

- Notification paiement séquestré validé → démarrage production

- Production → upload photo T1 (produit prêt/emballé)

- Coordination livreur OU livraison personnelle

- Upload photo T2 si livreur tiers

- Notification remise client effectuée

- Attente validation client (4-5 jours rétention)

- Solde crédité wallet après validation → retrait Mobile Money

## 3.6 Parcours Designer — Onboarding et gestion

- Inscription + KYC (même processus artisan)

- Construction profil : photo, styles, services, tarification indicative

- Publication minimum 3 projets portfolio avec avant/après pour activation

- Sélection plan abonnement

- Réception brief client → lecture complète

- Échange messagerie ± appel Google Meet généré en un clic

- Envoi proposition formelle : description livrable, prix, délai

- Paiement séquestré confirmé → démarrage travail

- Réalisation : conception, plans, moodboards, rendus

- Upload livrable PDF dans espace livrables projet

- Attente confirmation réception client ou auto-validation J+5

- Solde crédité wallet → retrait Mobile Money

## 3.7 Parcours Admin — Opérations quotidiennes

- Dashboard overview : alertes KPIs, queues en attente

- Queue KYC : validation selfie + ID, approbation ou rejet motivé

- Queue messages flaggés : review contexte complet, décision graduée

- Queue litiges : dossier complet, décision motivée dans les 48h

- Curation inspiration : sélection réalisations designers, création hotspots

- Certification N4 : vérification critères, review photos atelier, décision

- Monitoring KPIs : alertes taux litiges >5%, churn >10%, faux positifs >15%

## 3.8 Parcours Transporteur — Mission livraison

- Réception notification mission : adresse enlèvement, adresse livraison, description colis

- Acceptation mission → confirmation artisan que livraison prise en charge

- Enlèvement chez artisan → upload photo T2 (colis chargé véhicule)

- Transit vers client

- Livraison client → notification app au client pour upload T3

- Si problème (client absent, colis endommagé) : signalement dans app avec photo

- Gains crédités wallet après validation livraison complète

# BLOC 4 — MODULES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS

## 4.1 Module Authentification & KYC

Inscription client

- Email + téléphone uniques obligatoires

- Vérification email : lien cliquable 24h

- Vérification téléphone : code SMS 6 chiffres, TTL 5 minutes

- Password fort min 8 caractères (majuscule + chiffre + spécial)

- Accès immédiat après vérification (pas de KYC)

Inscription prestataire (artisan, designer, maison déco, transporteur)

- Même étapes client + KYC obligatoire avant toute action commerciale

- Selfie temps réel : détection vivacité (anti-screenshot, anti-photo-de-photo)

- Pièce d'identité recto-verso : CNI, passeport ou carte électeur

- Validation admin manuelle 24-48h : cohérence selfie/ID, lecture informations

- Maximum 3 tentatives — blocage définitif après 3 échecs

- Notification email + SMS : approbation (badge activé) ou rejet (raison + feedback)

Sécurité sessions

- JWT access token : TTL 1h

- JWT refresh token : TTL 30 jours, stocké chiffré device (flutter_secure_storage)

- Déconnexion forcée si changement mot de passe ou suspicion fraude

- 2FA obligatoire paiements > 200 000 FCFA : code SMS supplémentaire

## 4.2 Module Profils

Voir Bloc 2 pour structure détaillée de chaque profil. Le module technique gère :

- CRUD profils avec validation champs (longueur, formats, tags autorisés)

- Upload photos profil/portfolio : compression auto 1200px, JPEG/WebP, stockage S3

- Calcul et affichage métriques publiques (note, taux livraison, temps réponse)

- Mise à jour badge niveau en temps réel selon critères

- Contrôle visibilité : profil masqué si abonnement expiré (lecture seule)

## 4.3 Module Catalogue

Création produit

- Nom 200 chars max, description 500-2000 chars

- Catégorie + sous-catégorie (hiérarchie 2 niveaux)

- Prix base FCFA, stock disponible, délai fabrication si stock=0

- Photos 3-8 obligatoires : compression auto 1200px, format JPEG/WebP

- Dimensions : L/H/P en cm, poids en kg

- Matériaux : tags multiples (Bois de teck, Métal noir, Tissu, Verre, Cuir...)

- Instructions entretien, garantie en mois

- Personnalisation possible : toggle activant module brief rapide

Module variantes

- Toggle 'Ce produit a des variantes' — active le sous-formulaire

- Types : couleur (cercle hex), matière (chip texte), finition (chip texte), taille

- Chaque variante : nom, prix delta (+/- FCFA), stock propre, photo spécifique optionnelle

- Maximum 10 variantes par produit

- Prix final = prix base + delta variante sélectionnée (calculé temps réel)

Gestion stock automatisée

- Décrémentation auto : achat validé → stock-- (produit OU variante spécifique)

- Alerte artisan si stock ≤ 2 unités : notification push 'Réapprovisionnez X'

- Si stock = 0 : statut 'rupture_stock', badge 'Sur commande', délai affiché

- Réapprovisionnement : édition manuelle dashboard → retour statut 'actif'

Statuts produit

- 'actif' : visible, achetable

- 'rupture_stock' : visible, sur commande uniquement

- 'archive' : masqué, non achetable, historique conservé

- 'en_attente_validation' : soumis admin pour vérification si nécessaire

## 4.4 Module Inspiration & Scènes

Structure d'une scène

- Photo haute résolution : min 1920x1080px, ambiance aménagée réelle

- Titre évocateur 200 chars max

- Description atmosphère 150-300 chars

- Tags styles : array JSONB

- Type de pièce : salon, chambre, cuisine, bureau, extérieur, commercial

- Hotspots : array JSONB positions + produit_id

- Editorial boolean : sélection admin pour mise en avant

- Ordre homepage : position carousel si mis en avant

Mécanique Shop the Look — Création hotspots

- Admin ouvre éditeur scène dans back-office

- Clic sur objet dans la photo → coordonnées % capturées (x, y relatifs image)

- Recherche + sélection produit dans catalogue

- Hotspot enregistré : { id, x, y, produit_id, label, prix }

- Si produit archivé : hotspot masqué automatiquement (intégrité conservée)

- Si stock = 0 : hotspot affiche 'Sur commande' automatiquement

- Minimum 2 hotspots actifs requis pour publication scène

Expérience utilisateur

- Grille masonry responsive : 2 col mobile, 3 tablet, 4 desktop

- Tap scène → plein écran immersif (image 100% viewport)

- Hotspots pulsent légèrement (animation opacity 0.6→1.0 loop 2s)

- Tap hotspot → bottom sheet : image produit, nom, prix, artisan, CTAs

- CTA 1 : 'Voir le produit' → fiche complète

- CTA 2 : 'Ajouter à mon brief' → pré-remplit référence brief

- Swipe horizontal → scène suivante

Sources de contenu inspiration

- Phase 1 : Curation admin (10-15 scènes lancement) + réalisations designers

- Phase 2 : Designers alimentent automatiquement pool candidatures

- Phase 3 : UGC clients + assistance ML reconnaissance objets

## 4.5 Module Recherche

Phase 1 — PostgreSQL full-text

- Index GIN sur colonnes nom, description, tags (tsvector)

- Recherche : ts_rank() pour pertinence, pondération nom x3 vs description

- Auto-complétion 3 chars min : suggestions produits populaires + catégories + artisans N3+

- Filtres : catégorie, prix min/max, localisation, niveau artisan, disponibilité, matériaux, styles

- Tri : pertinence, prix croissant/décroissant, nouveautés, popularité (vues+favoris), note

Phase 2 — Elasticsearch

- Synonymes : 'canapé' = 'sofa', 'armoire' = 'garde-robe'

- Fuzzy search : tolérance fautes de frappe ('tabel' → 'table')

- Facettes dynamiques : compteurs résultats par filtre (Bois 45, Métal 12)

Phase 3 — Recherche visuelle

- Upload photo → trouve produits similaires (ML image recognition)

## 4.6 Module Brief Artisan

Formulaire guidé 6 étapes

- Type : 4 cartes visuelles (Mobilier, Décoration, Aménagement, Autre)

- Contexte : pièce dropdown + galerie styles 8 photos multi-sélection

- Budget : slider double curseurs min-max, suggestions catégorie contextuelle

- Description : textarea 50-1000 chars, placeholder intelligent, compteur caractères

- Références : upload 0-5 photos, compression auto 800px

- Délai : 3 radios + warning urgence

Matching intelligent

- Critères sélection artisans : catégorie produits correspondante, niveau N2+, note ≥4.0, zone géographique proche si précisée

- 5-15 artisans notifiés : push + email + SMS simultanés

- Deadline réponse : now() + 48h, countdown visible dashboard artisan

- Si dépassement : brief redistribué pool élargi OU expiré selon nb propositions reçues

Gestion propositions

- Artisan soumet : prix, délai, description min 100 chars, images/PDF optionnels

- Négociation : max 2 allers-retours, blocage automatique 3e tentative

- Client sélectionne → paiement séquestré → projet créé

- Propositions non retenues : artisans notifiés, compteur de réponses incrémenté (utile stats)

## 4.7 Module Brief Designer

Formulaire service (différent du brief artisan)

- Type de service : dropdown (Consultation, Coaching, Aménagement, DA, Événement)

- Pièce concernée + surface approximative

- Styles de référence : galerie multi-sélection

- Photos inspiration : upload 0-5

- Budget indicatif + délai souhaité

- Description libre min 50 chars

Workflow post-brief

- Brief transmis uniquement au designer sélectionné (pas de broadcast)

- Messagerie ouverte immédiatement

- Appel optionnel : bouton 'Planifier appel' → lien Google Meet généré via API

- Designer envoie proposition formelle dans messagerie

- Client valide → paiement séquestré → travail démarre

## 4.8 Module Messagerie

Fonctionnalités de base

- Chat temps réel via WebSocket (Socket.io)

- Conversations contextualisées : brief, projet, ou contact direct

- Upload fichiers : PDF (devis, plans), images (références, étapes)

- Read receipts : vu à HH:MM

- Bouton 'Planifier un appel' → génération lien Google Meet API

Anti-contournement — Niveau 1 : Patterns regex

- Téléphones : +229, 00229, formats variés espacés/tirets

- Emails : user@domain, variations 'arobase', 'at', 'point'

- Réseaux : 'whatsapp', 'telegram', 'facebook', '@username'

- Actions directes : 'appelle-moi', 'contacte-moi', 'viens me voir', 'passe à mon atelier'

- Masqués : 'zéro sept', chiffres espacés '9 7 4 5 2 1'

Anti-contournement — Niveau 2 : Scoring comportemental

| Comportement détecté | Points ajoutés |
| --- | --- |
| Message >500 chars au 1er échange | +20 |
| Coordonnées partagées avant proposition formelle | +50 |
| Copier-coller identique sur 3+ conversations | +30 |
| Urgence artificielle + coordonnées combinées | +15 |
| 1er message <2h après match contenant coordonnées | +25 |

Anti-contournement — Niveau 3 : Actions selon score

| Score | Action système |
| --- | --- |
| 0-30 | Message envoyé normalement |
| 31-70 | Message envoyé + warning dashboard expéditeur |
| 71-100 | Message bloqué + queue review admin + sanctions_count +1 |

Review humaine admin

- Queue triée score décroissant, délai review < 2h heures ouvrées

- Décision 1 : Faux positif → message approuvé, pattern whitelisté

- Décision 2 : Avertissement → message bloqué, email CGU expéditeur

- Décision 3 : Sanction → suspension selon compteur

## 4.9 Module Projets

Machine d'états complète

| Statut | Description | Transition suivante |
| --- | --- | --- |
| paiement_attente | Projet créé, checkout en cours | Webhook Fedapay 'approved' |
| paiement_valide | Paiement confirmé, séquestre actif | Avance calculée et versée |
| en_production | Artisan/designer travaille | Upload photo T1 OU livrable PDF |
| pret_expedition | Produit prêt, attend livreur | Photo T2 livreur |
| en_livraison | En transit vers client | Photo T3 client |
| livre | Client a reçu, rétention active | Validation client OU J+5 |
| valide | Livraison confirmée, solde débloqué | Avis obligatoire |
| en_litige | Problème signalé, séquestre gelé | Résolution amiable OU arbitrage |
| annule | Annulation avant production | Remboursement total client |
| rembourse | Litige tranché, remboursement effectué | Clôture projet |

Différences projet artisan vs projet designer

| Dimension | Projet artisan | Projet designer |
| --- | --- | --- |
| Livrable | Objet physique | Document PDF |
| Preuve livraison | Photos 3 temps obligatoires | Confirmation réception fichier |
| Avance | N1=0%, N2=30%, N3=50%, N4=70% | Aucune avance — 100% post-livraison |
| Commission | 10% sur montant vente | Aucune |
| Litige | 7j post-photo T3 | 7j post-réception fichier |
| Auto-validation | J+5 sans action client | J+5 sans action client |

## 4.10 Module Paiement & Séquestre

Workflow paiement Mobile Money

- Initiation : montant calculé (prix + frais livraison), affichage transparent commission 10% et fonds garantie 1,5%

- Choix opérateur : Orange Money / MTN / Moov (icônes + textes clairs)

- Redirection checkout Fedapay (iframe intégré OU page externe)

- Client entre numéro, reçoit code USSD, valide depuis son téléphone

- Webhook Fedapay 'transaction.approved' → mise à jour statut paiement

- Séquestre actif → calcul avance selon niveau artisan

- Versement avance immédiat dans wallet artisan (si niveau > N1)

- Rétention 4-5j post-livraison → validation ou litige → solde versé

Calcul séquestre et avances

Exemple : commande 120 000 FCFA, artisan N3

Montant client payé     = 120 000 FCFA

Commission 10%          =  12 000 FCFA  → plateforme

Fonds garantie 1,5%     =   1 800 FCFA  → compte sécurisé

Montant net artisan      = 106 200 FCFA

Avance N3 (50%)         =  53 100 FCFA  → wallet artisan immédiat

Solde post-livraison     =  53 100 FCFA  → wallet artisan après validation

Gestion échecs paiement

- Solde insuffisant : message erreur → client notifié 'Rechargez Orange Money', retry permis 3x

- Timeout 5min : expiration session, panier réservé 30min puis libéré

- 3 échecs : projet annulé, artisan notifié

## 4.11 Module Livraison

3 temps photographiques — Projets artisans

| Temps | Acteur | Moment | Photos | Caractère |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 Enlèvement | Artisan | Avant départ atelier | Vue ensemble + détails + emballage | Recommandé |
| T2 Transport | Livreur / Artisan | En transit | Produit chargé véhicule | Optionnel Phase 1 |
| T3 Remise | Client | À réception domicile | Produit en place + vue pièce + détails | BLOQUANT |

Livraison projet designer

- Designer uploade PDF dans espace livrables projet

- Notification client push + email : 'Votre livrable est disponible'

- Client télécharge, consulte, valide via bouton 'Confirmer réception'

- Auto-validation J+5 si inaction

- Litige possible 7 jours après réception confirmée

Cas problèmes livraison

- Client refuse photographier T3 : artisan signale admin, intervention manuelle

- Produit endommagé transit : photo T2 ok vs T3 endommagé → responsabilité transporteur

- Client absent à livraison : transporteur signale + reprogramme via messagerie

- Adresse incorrecte : transporteur notifie via app, correction dans projet

## 4.12 Module Litiges

Ouverture litige

- Délai max : 7 jours post-livraison (T3 ou réception fichier)

- Formulaire obligatoire : type problème, description min 50 chars, min 2 photos preuves

- Types : Non conforme / Défaut qualité / Endommagé livraison / Non livré / Autre

- Solution souhaitée : Remboursement total / Partiel / Remplacement / Réparation

Workflow états litige

| Statut | Description | Durée max |
| --- | --- | --- |
| ouvert | Litige créé, paiement gelé, partie adverse notifiée | — |
| reponse_attente | Attente réponse partie adverse | 24h |
| en_negociation | Proposition amiable en cours d'examen | 48h |
| resolu_amiable | Accord mutuel, actions déclenchées | — |
| en_arbitrage | Dossier transmis admin | 48h |
| resolu_admin | Décision rendue, exécution automatique | — |
| clos | Finalisé, archivé | — |

Décisions admin possibles

- Client raison total : 100% séquestre → client, artisan reçoit 0, litiges count +1

- Client raison partiel Y% : Y% → client, reste → artisan, count +0,5

- Artisan raison : solde débloqué, client 'litiges abusifs' +1, frais arbitrage 5 000 FCFA

- Partage responsabilité 50/50 : remboursement partagé, investigation transporteur si impliqué

Fonds de garantie

- Phase 1 (mois 1-6) : gestion manuelle cas par cas, pas d'automatisme

- Phase 2 (mois 7+) : activation automatique si artisan insolvable ou disparu >72h

- Remboursement client sous 24h si éligibilité confirmée

- Artisan blacklisté si disparition volontaire avérée

## 4.13 Module Évaluations

- Avis obligatoire : note 1-5 étoiles avant accès projet suivant (blocage frontend)

- Commentaire optionnel min 20 chars si rempli

- Critères détaillés (JSONB) : { qualite: 4, delai: 5, communication: 5 }

- Réponse publique artisan/designer possible

- Modération admin si signalement abus

- Note moyenne calculée temps réel : mise à jour UTILISATEUR.note_moyenne post-avis

- Agrégation visible : histogramme distribution étoiles (1★ à 5★)

## 4.14 Module Abonnements

Cycle de vie abonnement

- Mois 1-3 : statut 'gratuit_temporaire' — accès complet sans limite

- J91 : cron bascule vers 'essai', trial_period_end = J+30

- J121 : si aucun paiement → statut 'expiré' — profil visible, actions bloquées

- Inscription mois 7+ : essai 30j directement puis payant

Prélèvement automatique

- Mobile Money via Fedapay (Orange/MTN/Moov)

- Prélèvement date anniversaire souscription

- Rappel 7j avant : 'Renouvellement le 15/06 — 5 000 FCFA'

- Échec paiement : 3 relances à 48h d'intervalle, puis statut 'impayé'

- Réactivation instantanée si paiement réussi

Limitations profil expiré

- Profil reste visible en lecture seule

- Impossible ajouter nouveaux produits

- Réponse à briefs bloquée

- Banner 'Abonnement expiré — Souscrivez pour continuer'

## 4.15 Module Wallet

- Solde FCFA affiché permanent en header dashboard

- Mouvements : crédit avance, crédit solde, débit retrait, débit frais, remboursement litige

- Retrait : min 10 000 FCFA, frais 2%, délai 24-48h, plafond 500 000 FCFA/semaine

- Historique complet filtrable par date et type

- Numéro Mobile Money pré-enregistré pour retraits rapides

- Audit trail : chaque mouvement horodaté, référence projet associée

## 4.16 Module Notifications

| Événement | Push | Email | SMS |
| --- | --- | --- | --- |
| Validation KYC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nouveau brief matching | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proposition reçue | ✓ | ✓ | — |
| Paiement validé (séquestre) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Livraison imminente | ✓ | ✓ | — |
| Litige ouvert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solde crédité wallet | ✓ | ✓ | — |
| Expiration abonnement J-7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avis reçu | ✓ | — | — |
| Message non lu >24h | ✓ | — | — |

## 4.17 Module Niveaux Confiance

| Niveau | Nom | Avance | Critères accès | Avantages | Régression |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | Nouveau Vérifié | 0% | KYC validé | Badge Vérifié ✓ | — |
| N2 | Confirmé | 30% | 5 livraisons sans litige | Badge Confirmé ✓✓, priorité +10% | 2 litiges / 3 mois |
| N3 | Expert | 50% | 20 livraisons + note ≥4.0 | Badge Expert ⭐, priorité +25%, stats avancées | 3 litiges ou note <3.5 |
| N4 | Certifié Plateforme | 70% | 50 livraisons + note ≥4.5 + 6 mois + vérif atelier | Badge 🏆, priorité +50%, B2B, support <2h | Review annuelle |

Processus certification N4

- Artisan soumet demande depuis dashboard (éligibilité auto-vérifiée)

- Upload 3 photos atelier (équipements, organisation, propreté)

- Admin review 7 jours : vérification critères + photos + historique

- Entretien téléphonique optionnel 30 minutes

- Notification décision motivée (approbation ou refus avec feedback)

- Review annuelle des KPIs pour maintien

## 4.18 Module Contenu / CMS

- Articles blog : tendances déco, guides aménagement, conseils artisans

- Avant/après inspirants : réalisations sélectionnées avec storytelling

- Vidéos produits : présentations artisans, processus fabrication

- Contenu éducatif artisans : guides emballage, qualité photos, rédaction descriptions

- Gestion éditoriale admin : création, programmation, catégorisation contenu

- Intégration homepage : derniers articles en bas de page

## 4.19 Module Favoris

- Client sauvegarde produits et scènes

- Tableaux thématiques Phase 2 : 'Ma chambre', 'Salon idéal'

- Partage tableau public optionnel Phase 2

- Synchronisé cross-device (stocké serveur, pas local)

## 4.20 Module Analytics

- Événements trackés : product_viewed, brief_submitted, payment_completed, message_sent...

- Funnels : Scène → Hotspot → Fiche produit → Achat (taux conversion chaque étape)

- Cohorts : nouveaux inscrits 7j, artisans N3+, clients >3 achats

- Rétention : courbes D1, D7, D30, D90

- Mixpanel / Amplitude Phase 2

# BLOC 5 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 5.1 Stack technique justifié

| Couche | Technologie choisie | Alternative | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Flutter 3.24+ | React Native | 1 codebase iOS+Android+Web, performances natives, mobile-first |
| State | Bloc pattern | Riverpod | Architecture claire, testabilité, debugging aisé |
| Backend | Node.js 22 + Express.js | Django 5.1 + DRF | Async I/O natif, écosystème riche, rapidité MVP |
| ORM | Sequelize 6.x | Prisma | Migrations versionnées, transactions ACID, relations complexes |
| BDD principale | PostgreSQL 17 | MySQL | ACID, JSON natif, full-text search, partitioning |
| Cache / Queues | Redis 7 | Memcached | Sessions JWT, rate limiting, Bull queues, pub/sub |
| Recherche | PostgreSQL GIN Phase 1 | Elasticsearch Phase 2 | Simplicité Phase 1, migration progressive |
| Stockage | AWS S3 / Cloudflare R2 | Google Cloud Storage | CDN Cloudflare, latence réduite Afrique, coûts |
| Paiements | Fedapay | CinetPay | Orange+MTN+Moov agrégé, API séquestre, sandbox |
| Push | Firebase FCM | OneSignal | iOS+Android unifié, gratuit, fiable |
| SMS | Africa's Talking | Twilio | Optimisé Afrique, tarifs locaux, numéros locaux |
| Email | SendGrid | Mailgun | Templates HTML, tracking, délivrabilité |
| Appels | Google Meet API | Whereby | Gratuit, connu utilisateurs, intégration simple |
| Monitoring | Sentry | Bugsnag | Alertes temps réel, stack traces, dashboard |
| CI/CD | GitHub Actions | GitLab CI | Intégration GitHub, marketplace actions, gratuit |

## 5.2 Modèle de données complet

Vue d'ensemble des entités

| Table | Rôle principal | Relations clés |
| --- | --- | --- |
| UTILISATEUR | Hub central tous acteurs | → PRODUITS, PROJETS, MESSAGES, ABONNEMENTS |
| PRODUIT | Catalogue artisans/maisons déco | → VARIANTES, CATEGORIES, SCENES (via hotspots) |
| VARIANTE_PRODUIT | Déclinaisons couleur/matière/finition | ← PRODUIT |
| SCENE | Ambiances inspiration + hotspots | → PRODUITS (via JSONB hotspots) |
| BRIEF | Demandes personnalisées clients | → PROPOSITIONS, → PROJET |
| PROPOSITION | Offres artisans sur briefs | ← BRIEF, → PROJET |
| PROJET | Instance commande en cours | → PAIEMENT, → LITIGES, → AVIS, → MESSAGES |
| PAIEMENT | Transactions financières Fedapay | ← PROJET (1:1) |
| MESSAGE | Communication sécurisée | ← UTILISATEURS, ← PROJET/BRIEF |
| LITIGE | Conflits post-livraison | ← PROJET |
| AVIS | Évaluations post-livraison | ← PROJET (1:1) |
| ABONNEMENT | Souscriptions prestataires | ← UTILISATEUR |
| CATEGORIE | Taxonomy produits hiérarchique | ← PRODUIT |
| COLLECTION | Regroupements éditoriaux Phase 2 | → PRODUITS, → SCENES |
| FAVORI | Wishlists clients | ← UTILISATEUR, → PRODUIT OU SCENE |
| NOTIFICATION | Alertes multi-canal | ← UTILISATEUR |
| WALLET_TRANSACTION | Audit trail mouvements financiers | ← UTILISATEUR, ← PROJET |

Champs clés — Table UTILISATEUR

- id (UUID PK), email (UNIQUE), telephone (UNIQUE), password_hash

- type_utilisateur : 'client' | 'artisan' | 'maison_deco' | 'designer' | 'transporteur' | 'admin'

- statut : 'actif' | 'suspendu' | 'blackliste'

- kyc_statut : 'non_verifie' | 'en_cours' | 'verifie' | 'rejete'

- kyc_photo_selfie_url, kyc_photo_id_url (URLs S3)

- niveau_confiance : INT 1-4 (artisans uniquement)

- nb_livraisons, nb_litiges, sanctions_count (compteurs progression)

- wallet_solde DECIMAL(12,2), note_moyenne DECIMAL(3,2)

- abonnement_actuel_id (FK ABONNEMENT)

- created_at, updated_at, last_login_at

Champs clés — Table PROJET

- id, numero_commande (format CMD-202605-00123)

- client_id, artisan_id, designer_id (NULLable selon type)

- type : 'achat_direct' | 'brief_artisan' | 'projet_designer'

- produit_id, variante_produit_id, proposition_id (NULLable selon type)

- montant_total_fcfa, commission_fcfa, fonds_garantie_fcfa, montant_net_fcfa

- statut (machine d'états — voir section 4.9)

- paiement_id (FK PAIEMENT, 1:1)

- livraison_photo_temps1/2/3_url + _at (NULL si projet_designer)

- livrable_pdf_url, confirmation_fichier_recu_at (NULL si brief_artisan)

- date_livraison_estimee, date_livraison_reelle, validation_client_at

- avis_id (FK AVIS, obligatoire post-validation), transporteur_id

Champs clés — Table PAIEMENT

- id, projet_id (UNIQUE FK), client_id, artisan_id OU designer_id

- montant_total_fcfa, commission_fcfa, fonds_garantie_fcfa, montant_net_fcfa

- montant_avance_fcfa (0 si designer), montant_solde_fcfa

- methode : 'mobile_money_orange' | 'mobile_money_mtn' | 'mobile_money_moov' | 'carte'

- statut : 'en_attente' | 'en_sequestre' | 'avance_versee' | 'solde_verse' | 'rembourse' | 'echec'

- fedapay_transaction_id (UNIQUE), date_retention_fin (J+5 post-T3)

- tentatives_paiement, logs_fedapay JSONB

## 5.3 Diagramme ERD textuel

UTILISATEUR ──< PRODUIT (artisan_id)

UTILISATEUR ──< BRIEF (client_id)

UTILISATEUR ──< PROPOSITION (artisan_id)

UTILISATEUR ──< PROJET (client_id, artisan_id, designer_id)

UTILISATEUR ──< MESSAGE (expediteur_id, destinataire_id)

UTILISATEUR ──1 ABONNEMENT (actuel)

UTILISATEUR ──< WALLET_TRANSACTION

PRODUIT ──< VARIANTE_PRODUIT (produit_id)

PRODUIT ──< FAVORI (produit_id)

SCENE ──< FAVORI (scene_id)

BRIEF ──< PROPOSITION (brief_id)

BRIEF ──1 PROJET (si accepté)

PROPOSITION ──1 PROJET (si acceptée)

PROJET ──1 PAIEMENT (1:1 strict)

PROJET ──< LITIGE (projet_id)

PROJET ──1 AVIS (obligatoire post-validation)

PROJET ──< MESSAGE (projet_id)

CATEGORIE ──< CATEGORIE (parent_id, hiérarchie 2 niveaux)

CATEGORIE ──< PRODUIT (categorie_id)

## 5.4 Architecture API

Conventions

- REST API — /api/v1/...

- JSON payloads, Content-Type application/json

- Auth : Bearer JWT dans Authorization header

- Pagination : ?page=1&limit=20 ou cursor-based pour listes larges

- Tri : ?sort=prix_asc | prix_desc | note_desc | date_desc

- Filtres : ?categorie_id=uuid&prix_min=50000&niveau_min=3

- Rate limiting : 100 req/min authentifiés, 20 req/min anonymes (Redis)

Endpoints principaux

| Méthode | Endpoint | Description | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Inscription utilisateur | Public |
| POST | /api/v1/auth/login | Connexion, retourne JWT | Public |
| POST | /api/v1/auth/kyc/upload | Upload selfie + pièce ID | Prestataire |
| GET | /api/v1/products | Liste produits filtrés + triés | Public |
| GET | /api/v1/products/:id | Fiche produit complète | Public |
| POST | /api/v1/products | Créer produit | Artisan/Maison |
| GET | /api/v1/scenes | Liste scènes inspiration | Public |
| GET | /api/v1/scenes/:id | Scène + hotspots | Public |
| POST | /api/v1/briefs | Créer brief artisan | Client |
| GET | /api/v1/briefs/matching | Briefs correspondant profil | Artisan |
| POST | /api/v1/briefs/:id/proposals | Envoyer proposition | Artisan |
| POST | /api/v1/projects/:id/pay | Initier paiement séquestre | Client |
| POST | /api/v1/projects/:id/deliver/t1 | Upload photo T1 | Artisan |
| POST | /api/v1/projects/:id/deliver/t3 | Upload photo T3 | Client |
| POST | /api/v1/projects/:id/validate | Valider livraison | Client |
| POST | /api/v1/projects/:id/disputes | Ouvrir litige | Client/Artisan |
| POST | /api/v1/projects/:id/deliverable | Upload PDF designer | Designer |
| POST | /api/v1/projects/:id/confirm-receipt | Confirmer réception PDF | Client |
| GET | /api/v1/messages/:conversationId | Historique conversation | Auth |
| POST | /api/v1/messages | Envoyer message | Auth |
| POST | /api/v1/messages/meet-link | Générer lien Google Meet | Auth |
| GET | /api/v1/wallet | Solde + historique | Prestataire |
| POST | /api/v1/wallet/withdraw | Demander retrait | Prestataire |
| GET | /api/v1/designers | Liste designers filtrés | Public |
| POST | /api/v1/designer-briefs | Créer brief designer | Client |
| POST | /webhooks/fedapay | Callbacks paiements | Fedapay IP whitelist |

## 5.5 Infrastructure

| Composant | Phase 1 | Phase 3 |
| --- | --- | --- |
| Hosting | Render.com OU Railway (simplicité) | AWS ECS / GCP Cloud Run (scaling) |
| BDD | PostgreSQL instance unique | Master + 2 réplicas lecture |
| Cache | Redis instance unique | Redis Cluster haute disponibilité |
| CDN | Cloudflare (gratuit) | Cloudflare Enterprise |
| Environnements | Dev + Staging + Prod | Dev + QA + Staging + Prod + DR |
| CI/CD | GitHub Actions (tests + deploy) | + Feature flags + Canary deploys |
| Monitoring | Sentry errors | Sentry + DataDog APM + alertes PagerDuty |

## 5.6 Sécurité

- Encryption données sensibles : AES-256 at rest (KYC photos, données personnelles)

- HTTPS obligatoire : TLS 1.3 minimum, HSTS

- JWT : access token 1h, refresh 30j, rotation refresh à chaque usage

- 2FA : code SMS pour paiements > 200 000 FCFA et modifications compte sensibles

- Rate limiting : Redis compteurs par IP + user_id + endpoint

- SQL injection : ORM Sequelize/Django paramétrage automatique

- XSS : sanitisation inputs + Content-Security-Policy headers

- CORS : whitelist origins app mobile + back-office admin

- Audit logs : chaque action critique horodatée (paiements, KYC, sanctions, litiges)

- IP whitelist webhooks Fedapay

- Backup PostgreSQL : quotidien + WAL archiving (PITR jusqu'à 7 jours)

## 5.7 Stratégie offline & connexion faible

- Hive (Flutter) : stockage local catalogue derniers produits consultés

- Brouillons briefs : sauvegarde locale progressive, sync à reconnexion

- Connectivity_plus : détection perte réseau → mode lecture seule gracieux

- Compression images agressive : 85% qualité, max 1200px avant upload

- Lazy loading listes : 20 items/requête, pagination scroll infini

- Skeleton loaders : UX fluide perception vitesse même sur connexion lente

- Cache HTTP : headers Cache-Control, images produits cachées Cloudflare

# BLOC 6 — RÈGLES MÉTIER CONSOLIDÉES

| Règle | Description détaillée |
| --- | --- |
| Commission artisans/maisons déco | 10% fixe sur toutes ventes produits. Prélevée automatiquement du séquestre. Jamais facturée séparément au client (incluse dans le prix). |
| Commission designers | Aucune. Le designer est rémunéré par abonnement mensuel uniquement. Ses honoraires clients lui appartiennent entièrement. |
| Fonds de garantie | 1,5% de chaque transaction. Cumulé sur compte sécurisé dédié. Solde visible publiquement. Phase 1 : gestion manuelle. Phase 2+ : activation automatique. |
| Livraison gratuite | Commandes < 50 000 FCFA — frais 0. La commission 10% absorbe les coûts logistiques petits paniers. |
| Livraison payante | Commandes ≥ 50 000 FCFA — 2 500 à 8 000 FCFA selon poids et zone. Ajoutés au total. Reversés intégralement au livreur. |
| Avance artisan N1 | 0% — paiement intégral post-livraison. Artisan produit sans risque financier plateforme. |
| Avance artisan N2 | 30% versée immédiatement après séquestre. Solde 70% post-validation client. |
| Avance artisan N3 | 50% immédiat. Solde 50% post-validation. |
| Avance artisan N4 | 70% immédiat. Solde 30% post-validation. Confort trésorerie maximal. |
| Avance designer | Aucune avance. 100% du paiement versé après confirmation réception PDF par client. |
| Délai réponse brief | 48h max pour artisan. Countdown visible. Dépassement = brief redistribué pool élargi. |
| Négociation limitée | Max 2 allers-retours par brief. Au 3e, refus automatique avec message explicatif. |
| Rétention paiement | 4 à 5 jours post-livraison T3 (artisan) ou réception fichier (designer). Auto-validation J+5 si inaction. |
| Délai ouverture litige | 7 jours max post-livraison déclarée. Passé ce délai, impossible sauf override admin exceptionnel. |
| Avis obligatoire | Note 1-5 étoiles obligatoire avant tout nouveau projet. Blocage frontend si non soumis. |
| Retrait wallet | Minimum 10 000 FCFA. Frais 2%. Délai 24-48h. Plafond 500 000 FCFA/semaine (anti-blanchiment). |
| Période gratuite | Mois 1-3 : gratuit total. Mois 4-6 : essai 30j. Mois 7+ : payant obligatoire. Option Artisan Gratuit 3 produits maintenue. |
| Produit gratuit | Artisan Gratuit permanent : 3 produits max, profil basique, résultats standard. 4e produit bloqué avec CTA upgrade. |
| Appel designer-client | Via lien Google Meet généré dans messagerie. Aucun échange de coordonnées directes. Appel tracé (date, heure). |
| Livrable designer | Format PDF obligatoire. Uploadé dans espace livrables projet. Pas d'autre format accepté Phase 1. |
| Sanctions anti-contournement | Graduées : 1=avertissement, 2=blocage 48h, 3=suspension 7j, 4=exclusion définitive. Compteur sanctions_count auto-incrémenté. |
| Blacklist | Téléphone + email hashés (SHA-256). Réinscription impossible. Poursuites juridiques si montants importants. |
| Priorisation visibilité | Ranking = pertinence × (niveau_badge × 1.5) × (abonnement_pro × 1.2). N4 + Pro = visibilité maximale. |
| Conditions suspension | 3e violation anti-contournement OU décision admin post-arbitrage OU impayé abonnement >7j. |
| Frais arbitrage abusif | 5 000 FCFA facturés client si admin tranche en faveur artisan (dissuasion litiges frivoles). |
| B2B Phase 3 | Accès Boutique Pro et Designer Pro/Signature uniquement. Projets complexes, lots, facturation entreprise, garanties 12-24 mois. |

# BLOC 7 — ROADMAP & PRIORISATION

## 7.1 Phase 1 — MVP (Mois 1 à 4)

Objectif : Boucler un projet complet de A à Z. Valider l'adoption. Cible : 50 projets mensuels, GMV 5M FCFA, MRR 500k FCFA.

| Fonctionnalité | Priorité | Complexité | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth + KYC (selfie, ID, validation admin) | P0 | Moyenne | Aucune |
| Profils prestataires 3 types structurés | P0 | Moyenne | Auth |
| Catalogue produits + variantes + stock | P0 | Haute | Profils, Catégories |
| Scènes inspiration + hotspots Shop the Look | P0 | Haute | Catalogue |
| Recherche full-text + 4 filtres essentiels | P0 | Moyenne | Catalogue |
| Brief artisan guidé 6 étapes + matching | P0 | Haute | Profils, Catalogue |
| Brief designer + sélection directe | P0 | Moyenne | Profils Designer |
| Messagerie anti-contournement + Meet links | P0 | Haute | Auth |
| Paiement Fedapay Mobile Money + séquestre | P0 | Haute | Projets |
| Livraison 3 temps photos (artisan) | P0 | Moyenne | Projets, Paiement |
| Espace livrables PDF (designer) | P0 | Faible | Projets, Paiement |
| Niveaux confiance N1-N4 + progression auto | P0 | Moyenne | Projets |
| Gestion litiges + arbitrage + fonds garantie | P0 | Haute | Projets, Paiement |
| Évaluation obligatoire post-livraison | P0 | Faible | Projets |
| Dashboards 3 rôles (Client, Prestataire, Admin) | P0 | Haute | Tous modules |
| Notifications push + email + SMS | P0 | Moyenne | Tous modules |
| Abonnements + période gratuite 3 mois | P0 | Moyenne | Auth, Fedapay |
| Wallet + retraits Mobile Money | P1 | Moyenne | Paiement |
| Homepage hiérarchie 5 niveaux | P1 | Moyenne | Scènes, Catalogue, Designers |

Sprint planning Phase 1 (sprints de 2 semaines)

| Sprint | Semaines | Focus | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | 1-4 | Auth + KYC + Profils basiques | Inscription/login fonctionnel, KYC flow complet |
| S3-S4 | 5-8 | Catalogue + Catégories + Variantes | CRUD produits, galerie S3, gestion stock |
| S5-S6 | 9-12 | Scènes + Recherche + Homepage | Shop the Look, filtres, résultats |
| S7-S8 | 13-16 | Briefs + Matching + Propositions | Workflow brief artisan A→Z, brief designer |
| S9-S10 | 17-20 | Paiement Fedapay + Séquestre + Wallet | Checkout Mobile Money, avances, retraits |
| S11-S12 | 21-24 | Messagerie + Anti-contournement + Meet | Chat temps réel, détection, liens réunion |
| S13-S14 | 25-28 | Livraison + Litiges + Évaluations | 3 temps photos, arbitrage, avis obligatoires |
| S15-S16 | 29-32 | Dashboards + Notifications + Abonnements | Tous rôles, alertes, prélèvements auto |
| S17-S18 | 33-36 | Tests E2E + QA + Bug fixing | Couverture 80% tests, 0 bug critique |
| S19-S20 | 37-40 | Polish UX + Optimisations + Soft launch | Alpha 20 artisans pilotes Cotonou |

Jalons validation Phase 1

- Fin Sprint 4 : Demo interne profils + catalogue fonctionnels

- Fin Sprint 8 : Alpha interne workflow brief complet (sans paiement réel)

- Fin Sprint 12 : Alpha fermée 10 artisans pilotes (paiement sandbox Fedapay)

- Fin Sprint 16 : Beta privée 50 utilisateurs (paiements réels, monitoring actif)

- Fin Sprint 20 : Lancement soft public (com bouche-à-oreille, objectif 500 inscrits mois 1)

## 7.2 Phase 2 — Enrichissement expérience (Mois 5 à 10)

Objectif : Optimiser conversions, améliorer rétention. Cible : 200 projets mensuels, GMV 20M FCFA.

- Elasticsearch : synonymes, fuzzy search, facettes dynamiques, auto-complétion avancée

- Collections thématiques éditoriales curation admin (saisonnières, thématiques)

- Favoris et tableaux d'inspiration thématiques

- Profils sponsorisés mise en avant payante (7j / 30j boost)

- Stats avancées prestataires : sources trafic, taux conversion, heatmaps

- Paiement carte bancaire Visa/Mastercard (gateway additionnel)

- Services pro shooting photos produits + rédaction SEO descriptions

- Programme parrainage client→artisan (incentive mutuel, viral loops)

- Fonds de garantie automatique activé (capitalisation mois 7+)

- Assurance micro-livraison optionnelle (500 FCFA/livraison, couverture 100k)

- Amélioration messagerie : vidéos courtes 30s, PDFs multi-pages, GIFs

- Notifications intelligentes : timing optimisé selon comportement utilisateur

- Wishlist partageable publiquement (mariage, anniversaire, cadeaux)

- Analytics Mixpanel/Amplitude : funnels, cohortes, rétention

## 7.3 Phase 3 — Scaling & B2B (Mois 11 à 24+)

Objectif : Nouvelles verticales, expansion géographique. Cible : 500+ projets/mois, GMV 50M+ FCFA.

- Espace B2B dédié : hôtels, bureaux, restaurants (appels offres, lots, facturation entreprise)

- Projets multi-acteurs coordonnés par designer : supervision terrain plan Signature

- Programme affiliation influenceurs déco (commission 5% ventes générées)

- API publique maisons de décoration (import catalogues, sync stocks temps réel)

- Hotspots Shop the Look assistés ML (reconnaissance d'objets, réduction travail admin)

- Financement client 3x sans frais pour projets > 150 000 FCFA (partenariat fintech)

- Migration microservices modules critiques (Messagerie, Paiements, Recherche)

- Configurateur 3D mobilier simplifié WebGL (Phase 3 avancée)

- Expansion géographique : villes secondaires Bénin, puis Togo, Côte d'Ivoire

- Certification ISO 27001 sécurité données (crédibilité B2B internationale)

# BLOC 8 — KPIs & MÉTRIQUES DE SUIVI

## 8.1 KPIs business globaux

| Métrique | Définition | Phase 1 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| GMV mensuel | Volume total ventes FCFA (commissions incluses) | 5M FCFA | 50M FCFA |
| Nombre projets mensuels | Briefs acceptés + achats directs | 50 | 500 |
| Panier moyen | GMV / Nb transactions | 80 000 FCFA | 100 000 FCFA |
| MRR abonnements | Revenus récurrents mensuels abonnements | 500 000 FCFA | 5M FCFA |
| ARR | MRR × 12 | 6M FCFA | 60M FCFA |
| Taux croissance MRR | (MRR mois N − N-1) / N-1 × 100 | +15%/mois | +10%/mois |
| CAC | Coûts acquisition / Nouveaux utilisateurs actifs | <5 000 FCFA | <3 000 FCFA |
| LTV artisan moyen | Revenus moyens artisan (abonnements + commissions) | 150 000 FCFA | 500 000 FCFA |
| Ratio LTV/CAC | LTV / CAC — viabilité long terme | >3 | >5 |

## 8.2 KPIs marketplace et confiance

| Métrique | Définition | Phase 1 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux conversion briefs | (Projets payés / Briefs soumis) × 100 | 30% | 45% |
| Taux litiges | (Litiges ouverts / Projets livrés) × 100 | <5% | <3% |
| Délai résolution litige | Ouverture → clôture en heures | <72h | <48h |
| Note moyenne prestataires | Moyenne toutes notes artisans + designers | ≥4.2/5 | ≥4.5/5 |
| Taux livraison dans délais | (Livraisons J+délai / Total livraisons) × 100 | 85% | 92% |
| Taux fonds garantie activé | (FG utilisé / Total projets) × 100 | <1% | <0.5% |
| Artisans actifs | ≥1 vente dans les 30 derniers jours | 20 | 150 |
| Designers actifs | ≥1 projet dans les 30 derniers jours | 5 | 30 |
| Clients actifs | ≥1 achat dans les 30 derniers jours | 40 | 400 |

## 8.3 KPIs abonnements et rétention

| Métrique | Définition | Phase 1 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Churn rate abonnements | (Désabonnements mois / Abonnés début mois) × 100 | <10% | <5% |
| Conversion essai → payant | (Paiements post-essai / Essais terminés) × 100 | 40% | 60% |
| Durée vie abonnement | Nb mois moyens avant churn | >6 mois | >12 mois |
| Taux upgrade plans | (Upgrades Gratuit → Pro / Total Gratuit) × 100 | 25% | 40% |
| Rétention J7 | (Actifs J7 / Inscrits J0) × 100 | 60% | 75% |
| Rétention J30 | (Actifs J30 / Inscrits J0) × 100 | 40% | 60% |
| DAU/MAU ratio | Daily Active Users / Monthly Active Users | 20% | 35% |

## 8.4 KPIs contenu et engagement

| Métrique | Définition | Phase 1 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux engagement scènes | (Users consultent ≥2 scènes / Visiteurs homepage) × 100 | 60% | 75% |
| Taux click hotspots | (Clics hotspots / Scènes ouvertes) × 100 | 25% | 40% |
| Conversion hotspot → achat | (Achats depuis hotspot / Clics hotspots) × 100 | 8% | 15% |
| Temps moyen session | Durée moyenne visite app | 8 min | 12 min |
| Taux trafic mobile | % visites depuis mobile | >70% | >75% |

## 8.5 KPIs anti-contournement et support

| Métrique | Définition | Cible |
| --- | --- | --- |
| Taux vrais positifs | (Sanctions confirmées / Messages flaggés) × 100 | >85% |
| Taux faux positifs | (Approuvés review / Total flaggés) × 100 | <10% |
| Taux récidive post-avertissement | (Count ≥2 / Count=1) × 100 | <20% |
| Taux exclusions définitives | (Count=4 / Artisans actifs totaux) × 100 | <1% |
| Délai review messages flaggés | Flag → décision admin en heures ouvrées | <2h |
| Satisfaction support | Note moyenne tickets support | ≥4.2/5 |
| Taux KYC approuvé | (Approuvés / Soumis) × 100 | >80% |
| Délai validation KYC | Soumission → décision admin | <48h |

## 8.6 Dashboards et alertes

- Admin dashboard temps réel : GMV 7j, projets actifs, taux litiges, MRR, churn

- Alertes automatiques : taux litiges >8% (investigation urgente), churn >15% (réunion stratégique)

- Alertes faux positifs >15% (algo trop strict, révision règles détection)

- Export CSV hebdomadaire données brutes pour analyses approfondies direction

- Rapports mensuels automatisés : évolution KPIs vs objectifs Phase en cours

# BLOC 9 — RISQUES & STRATÉGIES DE MITIGATION

| Risque | Niveau | Probabilité | Stratégie mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance formalisation artisans | CRITIQUE | Élevée | Agents terrain assistent inscription physique. Badge = avantage concurrentiel narratif. Onboarding 5 étapes guidé. Workshops communauté mensuels. |
| Logistique livraison fragiles | CRITIQUE | Moyenne | Livraison 3 temps photographique obligatoire. Livreurs certifiés formés emballage. Checklist pré-expédition suggérée. Assurance micro-livraison Phase 2. Fonds garantie dernier recours. |
| Fracture numérique artisans | IMPORTANT | Élevée | Dashboard 4 actions max. Vidéos tutoriels 60-90s en Fon/Yoruba. Hotline gratuite 8h-20h 7j/7. Agents terrain formation 1h/artisan. Pas de texte, uniquement icônes. |
| Copie et concurrence rapide | IMPORTANT | Moyenne | Avantages captifs non transférables (réputation, niveaux). Relations exclusives N4 (préférence 6 mois). Network effects. Innovation continue fonctionnalités différenciantes. |
| Fraude paiements coordonnée | MOYEN | Faible | KYC strict obligatoire. Plafond N1 max 100k FCFA/commande. 2FA paiements >200k. Audit transactions aléatoire 5%. Blacklist coordonnée hashes. |
| Churn abonnements élevé | MOYEN | Moyenne | Flux leads garanti abonnés (matching prioritaire). Stats ROI visibles dashboard. Programme fidélité 13e mois gratuit. Survey churn automatique insights. |
| Faux positifs anti-contournement | MOYEN | Moyenne | Review humaine systématique score >70. Whitelist contextuelle (adresse livraison ok). Amélioration algo itérative sur données réelles. Délai review <2h. |
| Dépendance Mobile Money opérateur | MOYEN | Faible | Redondance 3 opérateurs (Orange + MTN + Moov). Mode dégradé notif users si panne. Fallback carte bancaire Phase 2. SLA Fedapay négocié. |
| Bugs critiques paiements production | MOYEN | Moyenne | Tests auto couverture >80%. Staging réplique prod. Rollback rapide <5min. Monitoring Sentry alertes. Astreinte dev 24/7 les 3 premiers mois. |
| Charge support opérationnel | MOYEN | Élevée | FAQ et centre aide Phase 1. Réponses templates tickets fréquents. Bot réponses automatiques questions simples Phase 2. Recrutement support si tickets >50/j. |

# BLOC 10 — ANNEXES TECHNIQUES

## 10.1 États et transitions — PROJET

paiement_attente ──[Webhook Fedapay 'approved']──> paiement_valide

paiement_valide  ──[Avance calculée et versée]────> en_production

en_production    ──[Upload photo T1]──────────────> pret_expedition

en_production    ──[Upload PDF designer]─────────> livre (projet designer)

pret_expedition  ──[Photo T2 livreur]─────────────> en_livraison

en_livraison     ──[Photo T3 client]──────────────> livre

livre            ──[Validation client]────────────> valide

livre            ──[J+5 sans action]──────────────> valide (auto)

livre            ──[Signalement client]───────────> en_litige

valide           ──[Solde versé artisan]──────────> [Avis obligatoire]

en_litige        ──[Résolution amiable]───────────> resolu_amiable

en_litige        ──[Arbitrage admin]──────────────> resolu_admin

resolu_admin     ──[Remboursement]────────────────> rembourse

paiement_attente ──[3 échecs paiement]────────────> annule

## 10.2 États et transitions — PAIEMENT

en_attente       ──[Webhook 'approved']───────────> en_sequestre

en_sequestre     ──[Calcul avance N2/N3/N4]───────> avance_versee

en_sequestre     ──[Artisan N1 ou designer]───────> reste en_sequestre

avance_versee    ──[Validation livraison client]──> solde_verse

en_sequestre     ──[Validation livraison client]──> solde_verse (N1/designer)

solde_verse      ──[État final nominal]

en_sequestre     ──[Litige ouvert]────────────────> gelé jusqu'à résolution

en_sequestre     ──[Remboursement total]──────────> rembourse

en_attente       ──[3 échecs ou timeout]──────────> echec

## 10.3 États et transitions — LITIGE

ouvert           ──[Notification partie adverse]──> reponse_attente

reponse_attente  ──[Réponse dans 24h]─────────────> en_negociation

reponse_attente  ──[Silence 24h]──────────────────> en_arbitrage (présomption faute)

en_negociation   ──[Accord mutuel]────────────────> resolu_amiable

en_negociation   ──[Désaccord 48h]────────────────> en_arbitrage

en_arbitrage     ──[Décision admin <48h]──────────> resolu_admin

resolu_amiable   ──[Actions exécutées]────────────> clos

resolu_admin     ──[Remboursement/validation]─────> clos

## 10.4 États et transitions — ABONNEMENT

gratuit_temporaire ──[J91 cron]──────────────────> essai (trial_period_end = J+30)

essai              ──[Paiement effectué]──────────> actif

essai              ──[J121 sans paiement]──────────> expire

actif              ──[Prélèvement auto réussi]────> actif (renouvellement)

actif              ──[Annulation volontaire]───────> annule

actif              ──[Échec paiement 3 relances]──> impaye

impaye             ──[Paiement réussi]─────────────> actif

impaye             ──[>7j sans paiement]───────────> expire

expire             ──[Nouvelle souscription]───────> essai (30j) puis actif

## 10.5 Exemple calculs financiers

Commande produit artisan N3 — 120 000 FCFA, livraison gratuite

Client paie                = 120 000 FCFA

─────────────────────────────────────────

Commission plateforme 10%  =  12 000 FCFA  → plateforme

Fonds de garantie 1,5%     =   1 800 FCFA  → compte sécurisé

Montant net artisan         = 106 200 FCFA

─────────────────────────────────────────

Avance N3 (50%)             =  53 100 FCFA  → wallet artisan immédiat

Solde post-validation       =  53 100 FCFA  → wallet artisan J+5 max

Commande produit artisan N2 — 80 000 FCFA, livraison 5 000 FCFA

Client paie                = 80 000 + 5 000 = 85 000 FCFA

Frais livraison            =   5 000 FCFA   → reversés livreur (livraison ≥50k)

Base commission            =  80 000 FCFA

Commission 10%             =   8 000 FCFA   → plateforme

Fonds garantie 1,5%        =   1 200 FCFA   → compte sécurisé

Montant net artisan         =  70 800 FCFA

Avance N2 (30%)             =  21 240 FCFA   → wallet artisan immédiat

Solde post-validation       =  49 560 FCFA   → wallet artisan

Projet designer — Honoraires 150 000 FCFA

Client paie                = 150 000 FCFA

─────────────────────────────────────────

Commission plateforme      =       0 FCFA   → aucune (designer en abonnement)

Fonds de garantie 1,5%     =   2 250 FCFA   → compte sécurisé

Montant net designer        = 147 750 FCFA

Avance designer             =       0 FCFA   → aucune avance

Versement post-confirmation = 147 750 FCFA  → wallet designer

## 10.6 Structure JSONB — Hotspots scène

[

{

"id": "hot_a1b2c3",

"x": 35.5,            // % horizontal 0-100 relatif dimensions image

"y": 62.0,            // % vertical 0-100

"produit_id": "uuid-table-basse-teck",

"label": "Table basse teck massif",

"prix": 85000

},

{

"id": "hot_d4e5f6",

"x": 71.8,

"y": 45.2,

"produit_id": "uuid-fauteuil-velours",

"label": "Fauteuil velours émeraude",

"prix": 120000

}

]

## 10.7 Exemples scoring anti-contournement

Cas 1 : Message bénin (score 0 — message envoyé)

"Bonjour, votre table est exactement ce que je cherche.

Pouvez-vous me dire si vous pouvez faire en bois clair ?"

→ Score = 0. Aucune détection. Envoyé normalement.

Cas 2 : Message suspect moyen (score 45 — warning)

"J adore votre travail. Mon budget est 150 000 FCFA.

Dites-moi sur whatsapp pour discuter des détails."

→ Détection : 'whatsapp' keyword = +30 points.

→ Longueur <500 chars = 0. Score total = 30.

→ Action : Message envoyé + warning dashboard artisan.

Cas 3 : Message contournement flagrant (score 90 — bloqué)

"Appelez-moi au +229 97 45 21 38, je suis à mon atelier

Akpakpa toute la journée. On règle ça directement."

→ Numéro +229 = +50. 'Appelez-moi' = +15. Lieu atelier = +25. Score = 90.

→ Action : Message bloqué. Notification admin. sanctions_count +1.

## 10.8 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| GMV | Gross Merchandise Value — volume total des ventes en FCFA, commissions incluses |
| MRR | Monthly Recurring Revenue — revenus d'abonnements récurrents mensuels |
| Séquestre | Mécanisme de blocage du paiement sur compte plateforme jusqu'à livraison confirmée |
| Fonds de garantie | Cagnotte alimentée par 1,5% de chaque transaction, couvrant défaillances artisan |
| Avance | Pourcentage du montant net versé à l'artisan immédiatement après séquestre activé |
| KYC | Know Your Customer — vérification identité obligatoire prestataires (selfie + ID) |
| N1/N2/N3/N4 | Niveaux de confiance artisans (Nouveau, Confirmé, Expert, Certifié Plateforme) |
| T1/T2/T3 | 3 temps photographiques livraison : enlèvement, transport, remise client |
| Shop the Look | Mécanique scènes : hotspots cliquables sur photos d'ambiance → fiche produit |
| Anti-contournement | Système détection tentatives d'échanges directs hors plateforme |
| Brief artisan | Demande personnalisée client pour fabrication produit sur mesure |
| Brief designer | Demande de service à un designer d'intérieur (consultation, aménagement...) |
| CAC | Customer Acquisition Cost — coût moyen pour acquérir un utilisateur actif |
| LTV | Lifetime Value — valeur totale générée par un prestataire sur toute sa durée de vie |
| Churn | Taux de désabonnement mensuel |
| DAU/MAU | Daily/Monthly Active Users — ratio d'engagement utilisateurs |
| Wallet | Portefeuille virtuel prestataire stockant les fonds à retirer via Mobile Money |
| Livrables PDF | Document final délivré par le designer (plans, moodboards, rendus, recommandations) |
| Plan Signature | Abonnement designer premium incluant supervision terrain Phase 3 |

— FIN DU DOCUMENT —

Architecture Produit & Technique Complète V3.0

Marketplace Décoration Bénin · Mai 2026